Tisztelt Képviselő-testület!

KEOP 1.2.0 kódszámmal pályázati felhívás jelent meg „Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek támogatására. A pályázat két fordulós, az elnyerhető támogatási összeg felső határa nincs korlátozva, a támogatás mértéke 85 %, az első forduló beadási határideje 2008 március 3. Az Aqua Kft üzemeltetésében levő mosonmagyaróvári szennyvíztisztító biológiailag túlterhelt, többszöri ügyészi figyelmeztetés után lassan perelni fogja az önkormányzatot a vízügyi hatóság. Az első becslések szerint kb. 2 Mrd Forint kellene a teljes rekonstrukcióra, beleértve a kistérség folyékony hulladékának begyűjtését is, ami szintén nem megoldott.

A rendkívül feszített beadási határidőt tartani tudjuk, az Aqua Kft az első forduló előkészítési költségeit vállalta. A pályázati konstrukciónak az felel meg legjobban, ha Mosonmagyaróvár  pályázik és a többi település, amelyek szennyvize jelenleg is a tisztítóra megy, (Máriakálnok, Halászi, Levél) támogatást nyújt a pályázathoz. Ezt tartalmazza a mellékelt Együttműködési Megállapodás.  Jelenleg is folynak az egyeztetések, hogy a második fordulóra konkrét együttműködési megállapodással kell a négy érintett településnek pályáznia, vagy Mosonmagyaróvár lesz továbbra is főpályázó. A települések vállalják a lakosság arányos önrészek megfizetését, kérem, hogy ezt Mosonmagyaróvár is vállalja, azzal, hogy az Aqua Kft-vel megállapodást kötünk az önrész bizonyos részének átvállalására. Ezt a többi település is megteszi.

A pályázati ütemterv szerint az első fordulóról döntés május-június hónapban várható. Ha ez pozitív, megkezdődhet az engedélyezési és  kiviteli tervek készítése, ezekkel a második fordulóra 2009. február táján lehet beadni, döntés 2009. május- június, majd a kivitelezések közbeszereztetése, a teljes projekt befejezése 2010 vége, 2011 eleje.

Határozati javaslat:

1, A képviselő-testület elhatározza, hogy Mosonmagyaróvár pályázzon a KEOP 1.2.0 jelű, „Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek támogatása” projektben való részvételre. Azon települések, amelyeknek a szennyvize szintén  a mosonmagyaróvári szennyvíztisztítóra kerül, a mellékelt Együttműködési Megállapodás szerint támogatják a pályázatot.

2, A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt „Pályázati Együttműködési Megállapodás aláírására.

3, A képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati önrészt biztosítja.

Felelős: Szabó Miklós polgármester

Határidő: 2008 február 28, illetve folyamatos

Mosonmagyaróvár, 2008. február 12.

Szabó Miklós s.k.

polgármester

Pályázati Együttműködési Megállapodás

amely létrejött Halászi Község Önkormányzata, 9228 Halászi, Kossuth Lajos u 28, képviseli Majthényi Tamás polgármester,

Levél Község Önkormányzata, 9221 Levél, Fő utca 47, képviseli Papp Zoltán polgármester,

Máriakálnok Község Önkormányzata, 9231 Máriakálnok, Rákóczi út 6, képviseli Széles Sándor polgármester és

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, 9200 Mosonmagyaróvár, 9200 Fő utca 11, képviseli Szabó Miklós polgármester

a KEOP 1.2.0 jelű, „Szennyvízelvezetés és tisztítás rekonstrukció” című pályázat támogatására.

Előzmények: a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén létesített szennyvíztisztító műtárgy fogadja be és kezeli Halászi, Levél és Máriakálnok községek, valamint Mosonmagyaróvár város szennyvizeit. A létesítmény túlterhelt, a biológiai tisztítás hatásfoka nem  megfelelő, a különböző hatóságok többször felszólították a tulajdonosokat és az üzemeltetőt a létesítmény korszerűsítésére. A településeknek azonban jelenleg nem áll rendelkezésére ennek anyagi forrása. Ezért:

1, Fentiek miatt a települések támogatják, hogy Mosonmagyaróvár pályázzon az Új Magyarország fejlesztési program keretében megszerezhető, a KEOP 1.2.0 jelű pályázati felhívásban megjelölt „Szennyvízelvezetés és tisztítás rekonstrukció” forrásra.

2, Az együttműködő települések kinyilvánítják azon szándékukat, hogy továbbra is érdekük a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító rekonstrukciója, amellyel az egyes települések szennyvízelvezetése megoldható.

3, A pályázati önrészt a települések lakosságuk arányában vállalják.

4, Jelen megállapodást aláíró települések vállalják, hogy a rekonstrukció alatt és azt követően a települések olyan víz és csatorna díjmeghatározó politikát követnek, amely biztosítja a szennyvíztisztító gazdaságos működtetését.

5,  Aláírók kijelentik, hogy az együttműködő települések Képviselő-testületei elfogadták a jelen együttműködési megállapodásban rögzítetteket.

Kelt, Mosonmagyaróváron, 2008 január 30-án

………………………………………                    ……………………………………………..

Halászi Község Önkormányzata nevében                Levél Község Önkormányzata nevében

………………………………………                   ……………………………………………....

Máriakálnok Község Önkormányzata nevében     Mosonmagyaróvár Önkormányzata nevében