Városfejlesztési, Környezetvédelmi és

Európai Integrációs Bizottság Elnökétől

......... sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. február 21-ei ülésére

Tárgy: A 2007-től 2010-ig terjedő játszótér építési –felújítási koncepció [9/2007.(II.1.) Kt.

határozat] 2008. évi felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Árvay István bizottsági elnök

Előkészítésben részt vett: Városfejlesztési és Fenntartási Osztály

Városüzemeltető és Fenntartó Kft

Az előterjesztést megtárgyalta: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Európai Integrációs 
                                                       Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2007.(II.1.) Kt. határozatával hagyta jóvá a város 2007–től 2010–ig terjedő időszakának játszótér építési-felújítási koncepcióját az alábbiak szerint:

- Lajta lakókerti játszótér engedélyeztetése és építése 2007-ben

- Mosonyi Mihály úti játszótér tervezése és építése 2007-ben

- Ipartelepi játszótér áttervezése 2007-ben

- Flesch K. – Pártok Háza szökőkút – Zeneiskola közötti területen játszótér tervezése 2007-ben, kivitelezés 2008-ban

- Halászi úti játszótér tervezése és kivitelezése 2008-ban

- Móra lakótelep középső zöldfelületére (II-es számú tükör) tervezett játszótér tervdokumentációjának elkészítése a 2008-as időszakban, kivitelezés 2009-ben.

- Itató szabad strand tervezése és építése 2009-ben

- KÜHNE pálya mellett kialakítandó játszótér tervének elkészítése 2009-ben, kivitelezés 2009-2010-ben.

- MOFÉM lakótelepi játszótér megépítése környezetrendezéssel, parkosítással a 2010-es esztendőben

Egyben felhatalmazta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Európai Integrációs Bizottságot, hogy a koncepciót az igények és a megvalósíthatóság szempontjából évente vizsgálja felül és minden év február 28-áig azt elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Emlékeztetőül:

A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján, 2005-től megkezdődtek a játszótéri eszközök biztonságosságának minősítő vizsgálatai. A vizsgálat alapján elkészített jegyzőkönyvek útmutatása nyomán folyamatosan kerülnek leszerelésre a nem EU szabványos játékok.

A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelettel összhangban városszerte nyolc EU konform játszótér kialakítása történt meg  jelen időpontig, név szerint:

- Városközpont (Kormos ltp., a Bölcsőde mellett)

- Báger tó

- Macis játszótér (Móricz Zs. u.)

- Rudolf Liget (Engler)

- Mosoni szabad strand

- Lajta lakókert

- Mosonyi Mihály út

- Ipartelep – a felmerült lakossági igényeknek megfelelően – az ’56-os emlékmű és az Ipartelepi rendezési koncepció tervezési szakaszának lezárásáig - ideiglenes helyszínre történő telepítéssel.

A Macis játszótér az AB Aegon, az Engler pedig a MOTIM RT. támogatásával valósult meg.

Mosonmagyaróvári civil egyesületek, és néhány nagyobb cég (pl: Rekultív Kft) közreműködésével a Wittmann Antal parkban tervezik egy kisebb játszótér jövőbeni kialakítását.

A 9/2007.(II.1.) Kt. határozat alapján két új játszótér kialakítását, valamint két játszótér tervezési feladatait kell megvalósítani a 2008-as esztendőben.

A 9/2007.(II.1.) Kt. határozat 4. pontjában szerepeltetett Engels u. (Erkel Ferenc u.) – Rendőrkapitányság épülete - Pártok Háza szökőkút – Mosonyi Mihály Zeneiskola közötti terület tömbházas beépítési övezete nem teszi lehetővé, hogy egy rendezett zöldfelületen kialakított, EU konform játékokkal felszerelt játszópark létesüljön. Továbbá, az említett helyszín környezetében, a határozat 6. pontjában szereplő Móra Ferenc lakótelep középső zöldfelületén (II-es számú tükör) létesülendő játszótér közelsége sem indokolja az Erkel Ferenc utca átellenes oldalán kialakítandó másik játszóteret.

A két egymáshoz közeli játszótér ugyanazon évben történő kialakítása indokolatlan anyagi megterhelést okozna a városnak, míg ennek következtében más, jelen időben EU konform játszótérrel nem rendelkező városrészek fejlesztése lehetetlenülne el.

Az 5. pontban szereplő Halászi úti lakótelepen található játszótér játszóeszközeinek 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben rögzített biztonsági felülvizsgálatai a 2005-ös, majd a 2007-es esztendőkben megtörténtek. A vizsgálatok eredményeként a kilenc játszóeszközből négy elbontásra került, a többi felújításra szorul. Az elbontott játékok helyére, a lakosság igényeinek megfelelően a 3-6 és 6-12 éves korosztályok számára egyaránt megfelelő játszóeszközökkel ellátott játszótér tervdokumentációinak elkészítése, továbbá megépítése indokolt a 2008-as esztendőben.

A 6. pontban szereplő Móra Ferenc lakótelep középső zöldfelületén (II-es számú tükör) megvalósítandó játszótér esetén, a határozat csak a tervezés lebonyolításának feladatát ütemezi 2008-ra, ennek ellenére célszerű a kivitelezést is egy évvel előre hozni, a következőkre tekintettel:

A 2005-ös és a 2007-es esztendőkben megtartott biztonsági felülvizsgálat eredményeként a hat játszóeszközből négy elbontásra került, kettő javításra szorult. A Móra lakótelep, valamint az Erkel Ferenc u. – Rendőrkapitányság épülete - Pártok Háza szökőkút – Mosonyi Mihály Zeneiskola környékének tömbházas beépítési környezetében, nagy számban egyaránt megtalálhatók a 3-6 és a 6-12 éves korosztályokat felölelő generációk, így a demográfiai megoszlásnak, továbbá a kisgyermekes családok számára egyaránt szükséges megfelelő kialakítású játszótér létrehozása.

A város költségvetésének egyéb, fejlesztési célú terheltsége okán, az Önkormányzatnak lehetősége van cégek, vállalatok támogatásának igénybevételére, a 82/2005.(VI.23.) számú, a „Közérdekű Kötelezettségvállalás Szervezéséről” - megnevezésű Kt. határozatban foglaltaknak megfelelően,  játszóterek fenntartása, felújítása, karbantartása, valamint új játszóterek létesítése céljából.

Játszóterek fenntartása, felújítása, karbantartása, új játszóterek létesítése céljából az OTP Banknál a 11737076-15367400-10570009 számú alszámla került megnyitásra 2005-ben.

Mellékletek:

- meglévő játszóterek helyének listája

- 82/2005.(VI.23.) Kt. határozat

Kérjük az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 2008. évi játszótér építési, fejlesztési sorrendet jóváhagyni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

………/2008. (II. 21.) Kt.  határozat

- Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2007.(II.1.) Kt. határozatnak megfelelően felülvizsgálta  Mosonmagyaróvár város 2007–től 2010–ig terjedő időszak játszótér építési-felújítási koncepcióját, melynek eredményeként 2008. évben az alábbi két játszótér építését határozza el:

- Halászi úti játszótér tervezése és kivitelezése

- Móra lakótelep középső zöldfelületére (II.-es számú tükör) tervezett játszótér tervdokumentációjának elkészítése, és a kivitelezés megvalósítása

- Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Erkel Ferenc u. – Rendőrkapitányság épülete - Pártok Háza szökőkút – Mosonyi Mihály Zeneiskola által határolt területen tervezett játszótér kialakítását, a terület alkalmatlan volta okán nem támogatja.

Mosonmagyaróvár, 2008. február 8.

Dr. Árvay István s.k.

bizottsági elnök

- sz. melléklet

Tájékoztató lista a meglevő játszóterekről:

| Sorszám | Játszótér helye | Játszótér státusa |
| --- | --- | --- |
|  | Móricz Zs. úti - Macis | Új |
|  | Szekeres Richárd úti 3 részes | Megszűntetett |
|  | Ipartelep (56-os emlékmű mögött) | Megszűntetett |
|  | Lengyel szálló | Felújítandó |
|  | Frankel ltp. 2 db | Felújítandó |
|  | Móra ltp. I. udvar II. udvar III. udvar | Megszűntetett Felújítandó Megszűntetett |
|  | Károly úti (sportpálya melletti) | Megszűntetett |
|  | Kormos ltp. Bölcsőde mellett- Babar | Új |
|  | Széchenyi ltp. gesztenyesor mellett | Felújítandó |
|  | Flesch I. lent II. fent (2 db) | Megszűntetett Megszűntetett |
|  | OTP lakótelepen (Arany J. u. mosoni oldal) | Felújítandó |
|  | Hold u. – Gorkij u. (MOFÉM-telep) | Felújítandó |
|  | Mosonyi M. u. I. hársfáknál II. Nyugdíjasháznál | Felújítandó Felújítandó |
|  | Mosoni Vasbolt mögötti játszótér | Megszűntetett |
|  | Engler-nél | Új |
|  | Károly u. 68-84. mögött | Felújítandó |
|  | Mosoni strand | Új |
|  | Tündérfátyol u. | Felújítandó |
|  | Báger | Új |

2. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal közérdekű kötelezettségvállalás szervezése:

82/2005.(VI.23.) Kt.  h a t á r o z a t :

I.

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal közérdekű kötelezettségvállalást szervezzen a város területén végzendő alábbi munkákra:

- útépítés, útfenntartás, útkarbantartás, útfelújítás, útkorszerűsítés

- játszóterek fenntartása, felújítása, karbantartása, új játszóterek létesítése

- köztéri műalkotások felújítása, létesítése

- városi sport- és kulturális létesítmények fenntartása, felújítása, létesítése

II.

A Képviselő-testület a közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére vonatkozó okmányt az alábbiak szerint fogadja el:

Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése

A Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Mosonmagyaróvár város területén végzendő

- útépítés, útfenntartás, útkarbantartás, útfelújítás, útkorszerűsítés

- játszóterek fenntartása, felújítása, karbantartása, új játszóterek létesítése

- köztéri műalkotások felújítása, létesítése

- városi sport- és kulturális létesítmények fenntartása, felújítása, létesítése

elvégzésére közérdekű kötelezettségvállalást szervez.

- A fenti közérdekű célra magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal járulnak hozzá a fenti célhoz.

- A felajánlás tartalma:

  - a felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű célt, és a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartalmát (összegét, illetve természetben történő meghatározását), valamint a szolgáltatás esetleges feltételeit.

  - Amennyiben a felajánló a megjelölt közérdekű támogatásnál nevének feltüntetését kéri, úgy azt a felajánlásban rögzíteni kell.

- A közérdekű kötelezettségvállalást a kiíró határozott időre szervezi.

  - A felajánlásokat Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának 11737076-15367400-06530000 letéti számlára lehet 2008. december 31-ig teljesíteni.

- A közérdekű célra felajánlott pénzeszközök kezelését a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat letéti számláján elkülönítetten kezeli, az egyes befizetésekről, juttatásokról a hatályos adójogszabályokban (személyi társasági) foglaltak szerint igazolást állít ki, amely igazolások birtokában a közérdekű kötelezettségvállaló az egyes adójogszabályok külön szabályai szerint adóalap, illetve adókedvez6ményben részesülnek.

- A letéti számlára befizetett pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében a Polgármesteri Hivatal kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt közérdekű célra fordítja.

- A Polgármesteri Hivatal köteles nyilvánosan a közérdekű kötelezettségvállalást meghirdetni, a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat tájékoztatni.

III.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására, egyúttal kötelezi a közérdekű kötelezettségvállalás feltételeinek biztosítására, valamint a felajánlások önkormányzati letéti számlán történő elkülönített kezelésére.

Felelős: Stipkovits Pál polgármester

Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző

Határidő: azonnal és folyamatos