Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2007. szeptember 15-i beadási határidővel vissza nem térítendő támogatásra pályázatot nyújtott be a Nyugat-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez (NYDOP-5.1.1/E) a Városháza főépületének komplex akadálymentesítésére a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának érdekében (Városháza akadálymentesítésének II. üteme).

A VÁTI Kht. Szombathelyi Területi Irodája, mint a pályázat elbírálásában közreműködő szervezet a benyújtott pályázatot 2007. október 29-én befogadta, de a pályázat elbírálása és a támogatás megítéléséről szóló döntés 2007. év végéig nem született meg. A döntésről a VÁTI Kht-nak a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül, azaz 2007. november 29-ig kellett volna írásban tájékoztatást adnia. Az igényelt támogatás megítéléséről csak 2008. március 13-án kaptunk hivatalos értesítést. Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege a projekt összes elszámolható költségének 60 %-a, azaz 12,9 mFt.

A projekt tervezett összköltsége 21,5 mFt, melyhez 40 % önrészt, azaz 8,6 mFt-ot kell biztosítani. A megvalósítás tervezett határideje: 2008. II. félév.

Amennyiben a döntés a támogatásról időben megszületett volna, úgy az önrész felhasználása a következő képpen alakult volna: Az intézmény-felújítási keretből 2007. év végéig 2 mFt került volna felhasználásra, 2008. évben 6,6 mFt (erről Képviselő-testületi határozat is született  - 165/2007. (IX. 13.) Kt. határozat.)

Mivel döntés 2007. év végéig nem született, ezért a teljes önrészt, azaz 8,6 mFt-ot 2008. évben kell biztosítani – lehetőleg az EU-s pályázatokra elkülönített a pályázati önrészekre fenntartott alapból és nem az amúgy is szűkös 2008. évi intézmény-felújítási költségkeretből.

A 2008. év végéig elvégzendő akadálymentesítési munkákkal a Városháza főépületének teljes körűen akadálymentesítése valósul meg, így az itt nyújtott közszolgáltatások egyenlő eséllyel hozzáférhetővé válnak minden fogyatékkal élő embertársunk számára.

A komplex módon, azaz teljes körűen elvégzett akadálymentesítés nem csak fizikai akadálymentesítést, hanem infokommunikációs akadálymentesítést is jelent.

Az elvégzendő feladatok a következők:

1 db - a fizikai akadálymentesítést is szolgáló - 370 kg teherbírású 3 szintes személyszállító lift elhelyezése a főbejárattól jobbra eső bevilágító udvarban kialakítandó vasbeton szerkezetű liftaknában a szükséges építészeti és épületgépészeti átalakításokkal (az építési engedélyünk már megvan mind a főépület akadálymentesítésére, mind a személyszállító lift elhelyezésére vonatkozóan). Személyszállító lift energia-ellátását szolgáló elektromos vezetékek, berendezések elhelyezése, tűzjelző rendszer kiépítése.

A tavalyi évben beépített - és most már az akadálymentesítési előírásoknak is megfelelő méretű és nyitási irányú - udvari bejárati ajtó egy motorikus nyitószerkezettel lesz ellátva, mely megkönnyíti a kerekes székkel közlekedők bejutását az épületbe.

Az I. és II. emeleten szintenként egy-egy akadálymentes WC-t alakítunk ki a földszinten már 2007. évben megépített akadálymentes WC fölött (ezekben a szükséges berendezéseken kívül egy-egy lehajtható babapelenkázó is helyet kap).

Az egész épületen elvégezzük a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést (vezetősávok kialakítása, burkolat-cserék, ajtók cseréje, Braille-feliratozással is ellátott új információs táblák elhelyezése, hallássérültek részére hordozható indukciós készülékek elhelyezése minden osztályon, városháza dísztermének induktív hurkos erősítővel és ehhez kapcsolódó eszközökkel, pl. vezeték nélküli mikrofonnal való ellátása, a földszinten e-pont kialakítása az ügyfelek részére, információs térkép elhelyezése az előtérben látássérültek számára, vakbarát honlap készítése, stb.).

Egyéb költségek: rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja, menedzsment díja, projekttábla készíttetése, kihelyezése, rendezvény-szervezés, ünnepélyes átadás költségei, együttműködés a civil szervezetekkel. A Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesü-letével és a Magyar Izombetegek Országos Egyesületével már kötöttünk együttműködési megállapodást, a Vakok és Gyengénlátók Gy-M-S Megyei Egyesületével valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével a közeljövőben tervezzük felvenni a kapcsolatot.

A fent felsorolt építési munkák, eszközbeszerzések és egyéb költségek együttes összege bruttó 21.500.000,- Ft.

Forrás összetétele:

Saját forrás, az összköltség 40 %-a:     8.600.000,- Ft

Támogatás, az összköltség 60 %-a:    12.900.000,- Ft

A Támogatási szerződés csak abban az esetben köthető meg a Támogató Szervezettel, ha az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz az önrész biztosítására.

Kérem T. Képviselő-testület hozzájárulását a Városháza főépületének komplex akadály-mentesítési munkáinak elvégzéséhez szükséges önrész biztosítására a 2008. évi költségvetés Pályázati önrészekre fenntartott költségkeretből.

Mosonmagyaróvár, 2008. március 19.

Szabó Miklós s.k.
                             					             polgármester

Határozati javaslat:

………/2007. (IX. 13.) Kt. határozat

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott NYDOP-5.1.1/E-2007-0033 jelű a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató által 12,9 mFt összegű vissza nem térítendő támogatásban részesülő - a mosonmagyaróvári Városháza főépületének komplex akadály-mentesítésére irányuló - kivitelezési munka megvalósításához szükséges 8,6 mFt önrész biztosít. A Projekt összköltsége 21,5 mFt. A pályázati önrészt a 2008. évi költségvetéséből az EU-s pályázatok önrészére elkülönített költségkeretében biztosítja.

Felelős: Szabó Miklós

Határidő: 2008. december 31.