Mosonmagyaróvár város							.....sz. napirend

Polgármesterétől

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére

Tárgy: Mosoni belváros rehabilitációjára pályázat

Előterjesztő: Szabó Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati részének városokat, városrészeket érintő fejezete elkülönítetten kezeli az ún. pólusvárosokat (megyei jogú városok), ők pár milliárd Forintos támogatást kapnak, melynek elköltésére pályázati anyagot kell készíteniük. Mosonmagyaróvár a kis és középvárosok kategóriájába került, egy lehatárolt akcióterület funkcióbővítő megújítására pályázhat, melynek keretében max. 540 M Ft nyerhető.

Az integrált városfejlesztési stratégiában meghatározott „6. jelű városrész: Moson” területéből határolunk le egy részt, mint fejlesztendő akcióterületet. Ez fizikailag a Kápolna tér – Erzsébet  tér, - Magtár utca – Aranyossziget utca – Vilmosrév utca által határolt terület.

A beavatkozás lényege a pályázati kritériumoknak megfelelően a Kápolna tér zöld felületeinek megújítása, a piac bővítése révén a gazdasági funkció erősítése, az Erzsébet tér teljes megújítása, valamint a Fehér Ló közösségi ház bővítése, rekonstrukciója, önkormányzati irodai funkciójának erősítése.

Meglévő őstermelői és városi piac fejlesztése:

A Mosoni városközpontban két, egymáshoz térben kapcsolódó helyszínen működik piac. A Kápolna téren jól működő, biotermékeket is árusító őstermelői piac található fás parkos környezetben. Kinőtte a jelenlegi területet, bővítése szükséges, a meglévő pavilonok nem funkcionálnak jól (vásárlók nyakába folyik az eső, elavultak, jelenlegi állapotukban rontják a városképet). Felújítás: tetőfelületek átalakítása a meglévő fák meghagyásával, hogy a vásárlók a csapadéktól jobban védett térben, megújult, kulturált körülmények között vehessék igénybe a kereskedők szolgáltatásait. Bővítés: a meglévőhöz illeszkedő építészeti arculattal a pavilonsor bővítésre kerül a növekvő keresletnek megfelelően.

Ehhez kapcsolódik a Kápolna tér közvetlen szomszédságában levő Erzsébet téri piac, ahol heti rendszerességgel városi piac működik, ehhez szükséges az egységes városképi megjelenéshez, kulturált körülmények biztosításához piaci sátrak beszerzése.

Erzsébet tér rehabilitációja:

Az Erzsébet tér a mosoni városközpont egyik meghatározó térszerkezet formáló eleme. Itt található számos középület és szolgáltatás. A teret jellegzetes kisvárosi hangulatot idéző épületsor határolja. A „főtér- főutca projekt” keretében a központi funkciót betöltő, városkép formáló Erzsébet tér komplex megújítására kerül sor, aminek része közművek felújítása, bővítése, cseréje, közterület rendezése, térburkolat, gyalogos zónák kialakítása, utcaberendezések, utcabútorok elhelyezése, zöldfelületek felújítása. Ennek köszönhetően megtörténik a terület közszféra által szükséges fejlesztése, ami maga után vonja a magán beruházások, szolgáltatások fejlesztését, megjelenését.

Közösségi ház rekonstrukciója:

Közösségi házként működő intézmény jelenleg közel 55 ezer látogatót vonz a legkülönfélébb programokkal, éves szinten, 61 csoport működik, több tucat kiállítás és program megrendezésére került sor. Ennek az igénynek a jelenlegi kapacitások nem elégségesek, bizonyos rendezvények, programok „kinőtték a jelenlegi közösségi tereket. Ennek megoldása érdekében az alábbiakat tervezzük:

  - A meglévő két, összesen kb. 120 m2 alapterületű lakás megszűnik helyettük két nagy befogadóképességű közösségi tér jön létre a szükséges kiszolgáló vizesblokkokkal, miáltal a meglévő nagy rendezvényterem is használhatóbbá válik.

  - Pince: nagy terű boltozott pince, jelenleg a nedvesség miatt nem használható. A projekt keretében elkészül a vízszigetelés, az így használhatóvá tett pincében klub rendezvények, zenés, műsoros estek, táncházak kaphatnak helyet. A teljes elektromos hálózat cseréjére is sor kerül érintésvédelmi szempontból. A pince használhatóságát növeli, hogy kívülről is akadálymentesen megközelíthetővé (lépcsőlift) és belül is akadálymentesen használhatóvá válik (mosdók, közlekedők akadálymentesítése).

  - Emelet
Lift beépítésével akadálymentesen megközelíthetővé válik. Emeleti előtérben egy mozgatható fal beépítésével a többrétű használhatóságot biztosítjuk.

  - Kívülről: teljes homlokzat felújítás, lábazatok felújítása, teljes épület talajnedvesség elleni szigetelése megtörténik, ami szintén hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez.

  - Eszközbeszerzés:

- színpadtechnika korszerűsítésre kerül (világítás, hangosítás) a színvonalasabb előadások növelik a kulturális programok kisugárzását és vonzerejét, így a közösségi ház városi és térségi funkciója erősödik,

- mozi vetítő berendezésének korszerűsítse,

- számítógépek,

- bútorok (székek, asztalok)

Önkormányzati ügyfélszolgálati tér megújítása:

A tevékenység keretében önkormányzati szervezeteknek, valamint ügyfélszolgálatnak helyet biztosító épületrész felújítására, belső tereinek rekonstrukciójára, modernizációjára és akadálymentesítésére kerül sor.

A pályázatot a Városfejlesztés Zrt készíti elő és írja meg a Movinnov Kft közreműködésével. A pályázat kétfordulós, amennyiben nyerünk, annak komolyabb költsége  2009-re várható. A pályázatban szereplő fejlesztés költségvetési táblázatát az előterjesztés melléklete mutatja be.

Kérem Képviselőtársaimat támogassák a pályázat beadását!

Mosonmagyaróvár, 2008. április 15.

Szabó Miklós s.k.

polgármester

Határozati javaslat:

...../2008.(IV. 24.) Kt. határozat:

- Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testülete támogatja a „Mosoni belváros rehabilitációja” című pályázat benyújtását a NYDOP 2008 – 3.1.1/A, „Városrészek funkcióbővítő megújítása” megnevezésű pályázaton. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag aláírására és benyújtására.

- Az értékelő bizottság pozitív döntése esetén a Képviselő-testület vállalja a pályázati önrész biztosítását a 2008. évi költségvetésében a „pályázati önrészek” fejezet terhére, 2009. évi költségvetésébe pedig külön nevesítve betervezi.

Felelős: Szabó Miklós polgármester

Határidő: folyamatos