Településfejlesztési megállapodás, valamint

jelzálogszerződés

2. számú módosítása

Amely létrejött

egyrészről Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11., KSH szám: 15728032-8411-321-08, adószám: 15728032-2-08, képviseli: Dr. Árvay István polgármester), mint Jogosult/Önkormányzat

másrészről az Imoville Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, 48-as tér 1., adószám: 25285084-2-08, Cégjegyzékszám: 08-09-027208, KSH szám: 25285084-6810-113-08, képviseli: Hunyaddobrai Zoltán ügyvezető), mint Beruházó

között, a keltezésben írt helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

- Szerződő Felek egyezően állapítják meg, hogy közöttük VFO/693-8/2023. ügyiratszám alatt, Településfejlesztési megállapodás, valamint jelzálogszerződés (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre.

- Szerződő felek egyezően állapítják meg továbbá, hogy a Megállapodást közös megegyezéssel VFO/27-2/2024. ügyiratszám alatt módosították (továbbiakban: Megállapodás 1. számú módosítása).

- A Megállapodás a Duna lakópark I. ütem infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódóan a Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 9025 Győr, Bercsényi liget 26/A/6.) tervező által készített, 2022. decemberi dátumú, U2-316/1 tervszámú útépítési engedélyezési és kivitelezési terv megvalósítását, a Beruházó egyéb vállalásait, valamint a vállalásokhoz kapcsolódó biztosítékokat tartalmazza.

- A Megállapodás 1. számú módosítása a Megállapodás II.2. pontjában rögzített kivitelezési határidőt módosította 2024. április 30-i dátumra.

- A kivitelezés várható határidejére tekintettel a Megállapodás II.2. pontjában szereplő kivitelezési határidőt a Felek az alábbiak szerint módosítják:

„II.2. Beruházó képviselője kijelenti, hogy a II./1. pont szerinti kivitelezési munkálatok megvalósításáról 2026. december 31. napjáig saját költségviselése mellett gondoskodik.”

- A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok.

Jelen megállapodást a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően – 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt, Mosonmagyaróvár, 2024. ………………..

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Dr. Árvay István polgármester

Jogosult

Jogi ellenjegyzés:					Pénzügyileg ellenjegyzem:

Fehérné dr. Bodó Mariann				Molnárné Nagy Edina

címzetes főjegyző                                  	      pénzügyi osztályvezető

Kelt, Mosonmagyaróvár, 2024. ………………..

Imoville Kft.

Hunyaddobrai Zoltán ügyvezető

Beruházó

Ellenjegyzem:

Mosonmagyaróvár, 2024. ………………

Dr. Varga László Ügyvédi Iroda

Dr. Varga László ügyvéd

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 23.

KASZ-szám: 36071036