Településfejlesztési megállapodás, valamint

JELZÁLOGSZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11., KSH szám: 15728032-8411-321-08, adószám: 15728032-2-08, képviseli: Dr. Árvay István polgármester), mint Jogosult/Önkormányzat

másrészről az Imoville Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, 48-as tér 1., adószám: 25285084-2-08, Cégjegyzékszám: 08-09-027208, KSH szám: 25285084-6810-113-08, képviseli: Hunyaddobrai Zoltán ügyvezető), mint Beruházó

között, a keltezésben írt helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

- Szerződő Felek egyezően állapítják meg, hogy közöttük VFO/231-5/2023. ügyiratszám alatt, Településfejlesztési megállapodás, valamint jelzálogszerződés (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre.

- A Megállapodás a Mosonmagyaróvár Gazdász utca melletti lakótömb infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódóan a Beruházó vállalásait, valamint a vállalásokhoz kapcsolódó biztosítékokat tartalmazza.

- A Megállapodás az alábbi tervek megvalósításához kapcsolódó vállalásokat tartalmazza:

  - Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 9025 Győr, Bercsényi liget 26/A/6.) tervező által készített, 2022. decemberi dátumú, U21-202/2 tervszámú útépítési engedélyezési és kivitelezési terv,

  - Viadukt Építőipari Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9024 Győr, Baross Gábor u.61-63.) tervező által készített, 22-05-03 munkaszámú, 2022.11. dátumú vízellátás és szennyvízelvezetési terv,

  - Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Mosonmagyaróvár belterület 1062/41 hrsz-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű,  valamint 1063 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok igénybevételével megvalósításra kerülő, GT-VILL Kft. (székhely: 9241 Jánossomorja, Dózsa György utca 3.) tervező által készített, Mosonmagyaróvár, Várallyai György utcáról nyíló területen kialakításra kerülő telkek feltáró útjainak mesterséges megvilágítása, valamint a lakópark útjainak kiépítését akadályozó, 0,4 kV-os oszlop kiváltása kiviteli terv a 2023.02. dátumú, Ge-1. rajzszámú nyomvonalrajz alapján.

- A Megállapodásban vállalt kivitelezési határidő 2024. május 31.

- Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy a Megállapodás aláírását követően a Mosonmagyaróvár belterület 1062/15 hrsz-ú ingatlanon – a hatályos szabályozási tervnek megfelelően – útépítési beruházás valósult meg a Beruházó által. A Beruházó és az Önkormányzat között a 47/2024. (III.21.) Kt. határozat alapján Ingyenes területátadási megállapodás került aláírásra az érintett ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan 2024.04.15-i hatállyal az Önkormányzat tulajdonába került.

- Az 5. pontban részletezett okok miatt a Megállapodás módosítása vált szükségessé, annak érdekében, hogy a Beruházó vállalásaival érintett, önkormányzati tulajdonú ingatlanok közé a Mosonmagyaróvár belterület 1062/15 hrsz-ú ingatlan is bekerüljön. A Megállapodás I.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:

„I.1. Szerződő Felek egyezően állapítják meg, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2023. (II.16.) Kt. határozatával hozzájárult a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Mosonmagyaróvár belterület 1062/41 hrsz-ú kivett önkormányzati közút, valamint 1063 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanokon megvalósításra kerülő útépítéshez, a Pro Pervium  Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 9025 Győr, Bercsényi liget 26/A/6.) tervező által készített 2022. decemberi dátumú, U21-202/2 tervszámú, Mosonmagyaróvár, Gazdász utca melletti lakótömb lakóutcáinak útépítési engedélyezési terve alapján. Szerződő Felek egyezően állapítják meg továbbá, hogy a jelen pontban hivatkozott útépítési és kiviteli terv alapján megvalósításra kerülő útépítés érinti a 2024.04.15-i dátummal Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata tulajdonába került Mosonmagyaróvár belterület 1062/15 hrsz-ú ingatlant is.”

- A kivitelezés befejezésének várható határidejére tekintettel a Megállapodás II.2. pontjában szereplő határidőt a Felek az alábbiak szerint módosítják:

„II.2. Beruházó képviselője kijelenti, hogy a II./1. pont szerinti kivitelezési munkálatok megvalósításáról 2024. december 31. napjáig saját költségviselése mellett gondoskodik.”

- A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok.

Jelen megállapodást a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően – 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt, Mosonmagyaróvár, 2024. ………………

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Dr. Árvay István polgármester

Jogosult

Jogi ellenjegyzés:					Pénzügyileg ellenjegyzem:

Fehérné dr. Bodó Mariann			         Molnárné Nagy Edina

címzetes főjegyző                                          pénzügyi osztályvezető

Kelt, Mosonmagyaróvár, 2024. ………………

Imoville Kft.

Hunyaddobrai Zoltán ügyvezető

Beruházó

Ellenjegyzem:

Mosonmagyaróvár, 2024. ………………

Dr. Varga László Ügyvédi Iroda

Dr. Varga László ügyvéd

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 23.

KASZ-szám: 36071036